ПРОЕКТ

Муниципальная программа

 «Формирование современной городской среды

населенных пунктов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2018-2022годы»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

населенных пунктов Полтавского сельского поселения Карталинского

муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2018-2022годы» (далее именуется – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Полтавского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Участники Программы | Управляющие компании, жители многоквартирных домов, общественные организации |
| Исполнители Программы | Управление строительства, инфраструктуры, и ЖКХ Карталинского муниципального района, администрация Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района |
| Цели Программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Полтавского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1) обеспечение благоустройства общественных мест;2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей |
| Основные индикативные показатели Программы | 1) количество благоустроенных дворовых территорий –1; 2) количество благоустройства общественных территорий – 13)количество благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков-24)количество благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков- 25) количество объектов централизованного питьевого водоснабжения, подлежащих реконструкции -2 |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы  |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет – 5250 тыс. рублей |
| Ожидаемые и конечные результаты реализацииПрограммы | 1) увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;2) улучшение внешнего облика поселков и мест массового пребывания населения;3) достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |

I. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы ремонта и благоустройства

дворовых территорий, а также мест массового

пребывания населения

1. Одно из решений проблем поселения – это благоустройство общественных территорий- строительство детской площадки на стадионе.

2. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

3. Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

4. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа.

5. Реализация Программы осуществляется по следующему направлению:

1. благоустройство общественных территорий – детской площадки на территории стадиона;

2. благоустройство дворовых территорий Полтавского сельскогопоселения.

 3. благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков;

 4. благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков;

 5. реконструкция объектов централизованного питьевого водоснабжения.

6. Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

7. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

8. Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по благоустройству места массового пребывания населения – стадиона, а также дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

1) архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

2) реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

3) освещение территорий при наличии технической возможности;

4) размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

10. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

11. Основными задачами Программы являются:

1) обеспечение благоустройства общественных мест;

2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;

3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей населенных пунктов.

12. Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

III. Перечень мероприятий Программы

13. Программой предусмотрена реализация следующих направлений:

1) благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Полтавского сельского поселения;

2) благоустройство стадиона.

14. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представлен в приложении 2 к настоящей Программе (определяется по результатам конкурсного отбора).

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

15. Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2018-2022 годы составляет – 5250тыс. рублей

V. Механизм реализации Программы

16. Механизм реализации Программы определяется администрацией Полтавского сельского поселения при участии администрации Карталинского муниципального района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

17. Заказчик Программы:

1) отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного бюджета и внебюджетных средств, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

2) представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

18. Исполнители Программы:

1) несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

2) обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

3) представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

VI. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

19. Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания насе

ления, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

20. В рамках реализации Программы планируется:

1) провести ремонтные работы на стадионе ;

2) провести ремонт 4 дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установить 1 детскую спортивную площадку.

4) провести ремонтные работы в здании конторы и благоустройство придворовой территории.

5) провести реконструкцию объектов централизованного питьевого водоснабжения.

21. Индикатором эффективности реализации Программы следует считать увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 50 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды населенных пунктов Полтавского

сельского поселения на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общая стоимость (тыс. руб.) | Федеральный бюджет(тыс. руб.) | Областной бюджет(тыс. руб.) | Внебюджетные средства(тыс. руб.) | Ответственные |
| 1. | Благоустройство стадиона | 31.12.2018 | 500 |  | 0 | 0 | Администрация Полтавского сельского поселения, Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района.  |
| 2. | Благоустройстводворовыхтерриторий многоквартирныхдомов | 2019-2022 | 950 |  |  |  |
| 3 | ремонт здания конторы и благоустройство земельного участка | 31.12.2019г | 800 |  |  |  |  |
| 4 | реконструкция объектов централизованного питьевого водоснабженияв п.Озерный и п.Первомайка | 31.12.2021гг | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды населенных пунктов Полтавского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адреса многоквар-тирных домов (МКД), которое охватывает дворовая территория | Количест-во квартир в МКД (указать отдельно по каждому дому) | Количество зарегист-рированных граждан, чел. | Кадастро-вые номера земельных участков, сформи-рованных под МКД | Наличие придомовой территории на сформиро-ванном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД с указанием управляющей организации, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ | Планируемое участие заинтересован-ных лиц (да, нет) | Примечание (указать o наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо o готовности их предусмотреть), тыс. руб. |
| Минимальный перечень | Дополнительный перечень |
| Наименование | Необхо-димость (да, нет) | Наличие ПСД, дизайн-проекта | Стои-мость, тыс. руб. | Наименование | Необхо-димость (да, нет) | Наличие ПСД, дизайн-проекта | Стоимость, тыс. руб. |
|  | Полтавское сельское поселение |
| 1. | пер.Спортивный д.15 | 16 |  |  |  |  | Ремонт дворовых проездов | Да | - | 250 | Оборудование автомобильных парковок | да | - | 250 |  |  |
| 2. | ул.Мира д.35ул.Мира д.37ул.Мира д.39 | 666 |  |  |  |  | Ремонт дворовых проездов | да |  | 700 |  | да |  | 700 |  |  |
| 3. | территория стадиона |  |  |  |  |  | Оборудование детской площадки, обеспечение освещения территории | да |  | 500 | Оборудование детской площадки, обеспечение освещения территории | да | - | 500 |  |  |
| 4. | скважина п.Озерныйскважина п.Первомайка |  |  |  |  |  | реконструкция объектов централизованного питьевого водоснабжения | да |  | 3000 | реконструкция объектов централизованного питьевого водоснабжения |  | - | 3000 |  |  |
| 5. | ул.Зеленая д.2 |  |  |  |  |  | ремонт здания, ремонт проездов, обеспечение освещения территории | Да | - | 800 | Оборудование парковок | Да |  | 800 |  |  |
| обеспечение освещения территории |
|  | Итого: | 5250 |  | 5250 |  |  |